АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.05.2016 | ЗАТО Солнечный | №_72__ |
| --- | --- | --- |

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2016-2017 ГОДОВ

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса  и социальной сферы ЗАТО Солнечный к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Образовать Комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Солнечный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов (далее – Комиссия) в составе:

Петров В.А. – глава администрации ЗАТО Солнечный, председатель комиссии;

Острецова И.Б.    – руководитель отдела земельных, имущественных отношений  и  градостроительства администрации ЗАТО Солнечный, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Юрков А.А.         –  директор МП ЖКХ ЗАТО Солнечный;

Евдокимов В.А.  –  главный энергетик МП ЖКХ ЗАТО Солнечный;

Гарюгин А.И.      –  главный инженер МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

- Комиссии разработать и утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Солнечный к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов.

- Директору МП ЖКХ ЗАТО Солнечный Юркову А. А.:

3.1.    в срок до 15.08.2016 завершить подготовку МП ЖКХ ЗАТО Солнечный к работе в осенне-зимний  период 2016-2017 годов.

3.2.  организовать работу по оплате текущих платежей за потребленный газ и его транспортировку, тепловую и электрическую энергию, а также по взысканию задолженности по оплате населением и другими категориями потребителей жилищно-коммунальных услуг;

3.3.   обеспечить представление в Министерство жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области отчета о подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы по Форме 1 ЖКХ. Отчетным периодом считать каждый месяц с июня по октябрь 2016 года. Сведения представлять в срок до 30 числа отчётного месяца;

3.4. организовать работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным персоналом. В срок до 01.09.2016 обеспечить выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Провести противоаварийные тренировки по  предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

3.5.  в срок до 10.09.2016 обеспечить предоставление информации в адрес Министерства транспорта Тверской области:

-  о  количестве задействованной техники;

-  о запасах материалов и песко-соляной смеси, необходимых для зимнего содержания автодорог;

- о готовности автодорог, механизмов, автотранспорта, пунктов обогрева для эксплуатации в зимний период;

- о наличии мест для вывоза и складирования снега;

3.6. до 01.09.2016 представить в Комиссию по контролю Тверской области реестры актов пробных топок.

3.7.  в срок до 01.09.2016 с участием управления Государственная жилищная инспекция Тверской области и Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области провести оценку готовности жилищного фонда, а также котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний  период 2016-2017 годов. Результаты оценки оформить соответствующими актами и паспортами готовности;

3.8. в срок до 15.09.2016 проинформировать Комиссию о результатах оценки готовности  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, с приложением актов проверки и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

4.     Комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Солнечный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов:

4.1.   обеспечить контроль за ходом проведения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Солнечный к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов;

4.2. организовать проверку МП ЖКХ ЗАТО Солнечный и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в строгом соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

4.3.    в срок до 01.09.2016 года организовать выдачу паспортов готовности к отопительному периоду всем потребителям тепловой энергии, в том числе паспортов готовности к отопительному периоду жилого фонда;

4.4.   в срок до 01.10.2016 года проинформировать Комиссию по контролю Тверской области о результатах оценки МП ЖКХ ЗАТО Солнечный к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов с приложением актов проверки и паспортов готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов;

4.5.  в срок до 10.10.2016 проинформировать Комиссию по контролю о результатах проверки муниципального образования Тверской области Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по готовности к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов с приложением паспортов готовности ЗАТО Солнечный к отопительному периоду.

5.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации ЗАТО Солнечный 			                   В.А. Петров